武警贵州总队六盘水支队

协同平台建设方案

项目概述

项目建设目标

按照“信息化、模块化、便捷化”的原则，建成架构科学、标准统一、功能完善、技术先进、安全可靠的电子政务信息系统，在符合网络安全和信息保密规定的前提下最大限度实现无纸化办公和智能化协作，提高武警贵州总队六盘水支队部门行政工作效率和管理水平。具体目标如下：

搭建协同平台，统一信息门户、电子公文、行政审批，整合机关内部资源，用户的内部各办公系统和业务处理系统，彼此能互联互通，屏蔽掉“信息孤岛”和“数字鸿沟”同时提供一种良好的办公环境和新型的办公方式，实现工作流程电子化，规范内部管理行为，逐步实现从手写操作到计算机全程操作的过渡，从有纸运转办公到无纸化办公的转变，从进门办公到网络传输办公模式的进化。

项目建设规模及内容

搭建协同平台，包括电子政务基础平台、信息门户管理、电子公文管理平台、安全运维管理平台、知识文档平台建设。

项目建设期

综合考虑本项目的实际建设、业务需求、项目管理和项目风险等各种因素，本期建设周期预计5个月。

本项目建设期包括项目准备期、项目实施期和项目验收期：

(1)项目准备期(概算批复下达后2个月内)，完成项目招标工作；

(2)项目实施期(招标工作完成后2个月内)，项目实施，包括系统开发、网络建设、硬件设备部署及机房建设等；

(3)项目验收期(项目完成实施后1个月内)，委托专业的咨询机构对部分工程竣工进行验收。

本期项目建设方案

按照“平台+应用+数据”的建设模式，基于Open JDK的标准进行开发，采取数据集中的系统结构；整体系统为B/S架构，采用客户端浏览器－Web应用服务器－数据库服务器三层结构。

总体技术架构采用微服务架构，应用模块高内聚、松耦合，具备强大的快速扩展能力。

前台根据岗位角色进行信息聚合，并具备个性化能力，可根据要求进行灵活调整，并可根据不同终端环境自行适配；

中台提供丰富应用，满足面向本次项目的功能应用，包括公文、督办、会议、事务审批、文档管理等；

后台提供可配置引擎，在信创环境下可自行构建个性化应用。同时提供完善的逻辑层封装，提供大量API接口，可快速扩展，接入大量业务过程及数据。

1、一体化办公管理：提供平台应用底座，满足平台基础应用功能。

2、电子公文管理：搭建单位一体化公文管理体系，融合办文、办事、办会等业务，解决各部门之间流转不畅、数据关联度不高、系统覆盖面不全等问题，有效的提高办事效率和服务能力。

3、流程管理平台：支持单位内部所有行政办公、事务审批、业务流转的流程化管理，支撑单位内部企业落地。具有独立流程引擎，支持流程可图形化拖拽设计，灵活定义流程审批流转。同时支持流程表单的数据关联性，联动性。流程功能包括：发起流程、待办事宜、知会事宜、已办事宜、办结事宜、流程跟踪、流程分类代理、流程转发、流程监控、流程报表、流程效率分析、流程优化、流程个性化查询、主流程触发子流程、流程提醒、邮件提醒。